新北市天主教恆毅高級中學活動中心建築物結構安全補強工程廠商評選辦法
1. 工程說明
1、 工程名稱：活動中心建築物結構安全補強工程
2、 工程案號：
3、 工程概述：新北市天主教恆毅高級中學校址內活動中心建築物之補強統包工程
· 基地位置：新北市新莊區中正路108號
· 工作範圍：詳如本校活動中心耐震詳評鑑定報告書
附屬範圍：屋頂修繕防水、鋁門窗、外圍走廊防滑磁磚、油漆、室內照明木地板整修及柱子結構補強等等。
· 本結構補強及附屬範圍預算：新台幣壹仟貳佰伍拾萬元整（含稅）。
2. 服務建議書之撰寫
投標廠商提送服務建議書及附件內容，應依招標文件及契約載明之服務範圍及項目研擬，及依下列規定撰寫：
1.服務建議書封面：「新北市天主教恆毅高級中學活動中心建築物結構安全補強工程統包執行服務建議書」
2.服務建議書首頁請標示廠商名稱，由負責人簽名後加蓋廠商及負責人印章。
3.服務建議書評估施工方式、費用等相關施工內容，請參考本校提供：社團法人中華民國建築技術學會出具之新北市天主教恆毅高級中學活動中心建築物耐震評估鑑定報告書(相關電子檔案請洽本校總務處庶務組索取)
3. 服務建議書內容及章節
1.統包團隊工程執行能力評估：
統包團隊各成員主要工作人員之學經歷、對建築與人之美好關係建立能力與實績、對本統包案了解程度（含現場勘察紀錄）、相關已完成及未完成工程業績與經驗(含設計)、組織架構及執行本案之財務計畫；並補充說明統包團隊各成員所獲獎懲紀錄。
統包團隊各成員之財務狀況及信用紀錄等說明。
2. 結構技師設計能力審查：
需求計畫分析與結構計算簽證、實現本案需求之規劃設計構想與理念、有關本統包工程之價值工程研擬與實行、過去統合管理協力團隊之經歷與能力、可能發生之問題與對策。並提供本工程整體價格分析表，做為爾後簽約內容。
3.營造廠商施工執行能力審查：
工作計畫方法及內容、作業個階段期限表安排、品質管制計畫與品質檢查紀錄系統之整備、工地安全衛生以及環境保護之管制計畫與整備能力，尤其對於學校環境與教學活動之干擾防制計畫、配合設計完成統包契約之能力與承諾。
4.工程經費審查：
執行本統包工程之主要材料、設備及規格列表說明，總標價其組成之正確性、完整性、合理性、履約成本控制方式、後續使用或營運成本、維修成本等。
5.本案相關法令檢討：
本案如有牽涉之環保、都市、建築、交通、室內裝修、環保、勞工安全衛生等相關法令及證照申請，由承攬廠商負責處理。其中可能牽涉之具體法令及對應作為請於服務建議書一併說明。
6.其他（廠商承諾與保證於此述明）：
廠商承諾或保證提供之各式額外給付機關之情形，如承諾保證提供工程完成後之美觀與耐久性，以及履約完善之保證。	
7.服務建議書及附件之裝訂
服務建議書以直式橫書編排，紙張大小採Ａ４規格紙張，若有Ａ３規格紙張，請摺頁為Ａ４規格，以連續編列頁碼方式，不超過50頁為宜，得採雙面印刷；並採直式左側裝訂1式7份。
4. 評選委員會任務與組織
1、 本評選委員會之任務為辦理本案承辦廠商評選。
2、 評選委員由新北市天主教恆毅高級中學（以下簡稱本校）人員邀請本校相關人員或其他專家專家共同組成。評選委員會於完成評選事宜且無待處理事項後解散。
3、 評選委員會應遵守迴避條款。
4、 評選委員會置召集人一人，綜理評選事宜，由委員互選產生。
5、 工作小組：評選委員會成立時，一併成立工作小組，協助評選委員會辦理與評選有關之作業。其成員由召集人指定本校人員或技術服務廠商或專業人士擔任。
5. 評選委員審查會議
1、 評選委員審查會議前應先確定最有利標之評選項目、評審標準及評定方式。
2、 會議召開時各評選委員應親自出席、本委員會議之決議應有委員人數總額二分之一以上出席，出席委員過半數之同意為之。
3、 本委員會會議由召集人召集之，並為主席；召集人未能出席或因故出缺時，由副召集人代理之。
4、 審查會議：
· 由投標廠商針對服務建議書之內容進行簡報。
· 由投標廠商針對出席委員提出之內容答詢。
· 本工程之評選採序位法方式評定本採購案之優勝廠商。
· 以序位第一且經評選委員會過半數出席者決議者為最有利標。
6. 評選流程
1、 本評選辦法採用序位法辦理。
2、 資格標開標
· 資格標開標時，所有投標廠商得於資格審查前十分鐘到場報到。
· 評選委員會授權工作小組進行資格審查，並於當場宣佈合格之投標廠商家數及不合    格之投標廠商名單，獲得合格之投標廠商始可參加下一階段規格標開標。
· 投標廠商得到場參加資格審查，惟參加資格審查者限投標廠商負責人或經書面授權之代表人(授權書須由代理人隨身攜帶、授權之代表人為投標廠商負責人則免填)，每一投標廠商不得超過二人出席，並應出示身份證件確認。出席者應遵守開標場所秩序，如有妨礙開標工作進行者，本校得取消其投標資格並勒令退出會場。
· 資格審查時，投標廠商若短缺審查應附之資格文件，則視同該廠商資格不符，並停止後續審查流程。
· 本工程投標廠商投標金額經議價後如符合預算內最有利價格者，該廠商得標。
3、 規格標開標
· 規格標開標前由評選委員先行審閱各廠商服務建議書。
· 通過資格標審查之投標廠商，由本校組成之「評選委員會」依所提送的服務建議書進行評選。
· 廠商簡報及答詢順序於評選前以標封順位決定。
· 規格標審查
a. 廠商依標封順位分別唱名進場進行簡報及答詢，未達其順位唱名之廠商不得進場，亦不得於場外喧嘩干擾評選作業。如廠商到其順位應進場卻逾時未到場，並經三次唱名後仍未到場時，以棄權論，廠商不得提出異議。
b. 廠商簡報及答詢應自備各項設備，廠商簡報時間為15分鐘，結束前二分鐘按鈴，二分鐘後結束，廠商答詢於所有委員詢問後統一回答，答詢時間為10分鐘，評選委員會得視答詢情況調整時間。
c. 廠商參與答詢人數以不超過五人為限(含設備操作人員)，且需為服務建議書組織表所列人員。
d. 評選程序：各評選委員分別對各投標廠商進行簡報、答詢及評分，依據評分計算結果排定各投標廠商序位，在完成評定投標廠商序位後，交由工作小組合計序位總數，以序位總數最低者開始排序名次〔第一名序位為1，第二名序位為2, 第三名序位為3，第四名以後(含)序位依序類推，以序位總數最低者為第一名，次低者為第二名，依此類推，排序總數相同時，則以廠商獲得評選委員單項序位“1”之多寡決定名次。當序位第一名有兩位以上相同時，以配分權重最高之評審項目較優者為序位第一名之廠商若再相同時，由評選委員會討論決定。各委員評分時為獨立作業，並綜合評定名次，評定最有利標廠商。
e. 經評選委員會評選完並決議後，當日即公佈複審結果。
· 最後以審評序總分數最低者為最有利標廠商。
· 廠商投標無論得標與否，均不得要求任何費用。
4、 簽約
(1). 評選第一名之投標廠商，應於通知之時間、地點進行簽約，未依通知時間前來簽約，視同該廠商自動放棄簽約權，重新辦理招標。
(2). 簽約前本校有權要求將評選委員意見、廠商承諾辦理事項納入契約。
(3). 簽約完成後，本校正式公佈得標廠商。
(4). 履約保證金總價3﹪（工程期間無退款，完工後轉工程保固金）。
7. 最有利標評分準則
1、 評審(含簡報)：詳評選廠商評分表。
2、 本工程評審採序位法，其評分標準皆以出席委員過半數評分超過70分(含)以上為及格門檻，始可為本工程之得標廠商。
3、 本作業程序如有未盡事宜，得另行呈報校長核可後補充或修訂之。
8. 其他注意事項
1、 本工程完工期限：依本契約規定之履約期限及進度。
2、 本工程於資格標開標、規格標開標必要時得錄影、錄音存證。
3、 廠商應自行準備簡報所需之相關設備。
4、 本校保留下列各項權利，投標廠商不得異議或主張任何權利：
· 廢棄任何非正式之投標文件。
· 拒絕附有變更、更改或修正規範規定之投標文件。
· 決定最有利於工程之投標者得標。
5、 政府採購公報所公佈之不良廠商且尚未期滿者不得投標。
6、 「評選委員會」可保留不決定最有利標廠商之權利。
7、 本校保留所有通過資格審查廠商所提送之服務建議書。
8、 本採購案因故流標時，投標文件由廠商出據領回。
9、 本工程須於110年5月31日前驗收完工〈提供施工進度表〉，工程期間須配合校方活動場地使用及安全維護。
10、如有未盡事宜以校方解釋為主。
9. 領表、現場說明、勘查：    
參與本案投標廠商應先至本校總務處領表，並瞭解本案現況、耐震詳評報告書、學校作息，請洽本校總務處安排有關事宜，請於109年11月18日中午12時前洽本校總務處，並親赴現場進行勘查，以瞭解現場環境狀況。聯絡電話：（02）29923619-130、132 廖振華主任、林一正組長。
10. 領取甄選文件方式及時限：
本案自109年11月18日中午12時止，週一至週五上午九時至下午四時上班時間內，欲參加投標之廠商，務請先至本校總務處（新北市新莊區中正路108號），了解本校環境及各項施工條件，並取得正式投標資格。
十一、投標文件裝封及寄送時限：
(一)資格文件：公司執照、各項登記證、公會會員證、完稅證明、無退票證明等影 
              印本相關佐證資料等裝入證件封內，一式1份。
(二)服務建議書：一式7份，格式請依照本公告規範執行。
(三)投標金額
(四)彌封：請將(二) 、(三)裝袋彌封，並於資料(一)、(二)中第一頁，書明公司名
          稱、負責人、地址、電話等基本資料，於109年11月24日下午4時前，送
          達本校總務處收，逾時不予受理。
十二、評審日期：
[bookmark: _GoBack]            (一)資格文件審查：中華民國109年11月25日上午9時開始。
            (二)綜合評選：暫訂中華民國109年11月27日下午2時10分開始。如有更動另行通知。
            (三)審核評選企劃書地點：本校忠孝1樓會議室(新北市新莊區中正路108
                                    號)
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新北市天主教恆毅高級中學 活動中心 建築物結構安全補強工程廠商評選辦法   一 .   工程說明   1 、   工程名稱： 活動中心 建築物結構安全補強工程   2 、   工程案號：   3 、   工程概述： 新北市天主教恆毅高級中學 校址內 活動中心 建 築物 之補強統包工程      基地位置： 新北市新莊區中正路 108 號      工作 範圍： 詳 如 本校 活動中心 耐震詳評鑑定報告書   附屬範圍：屋頂修繕防水、鋁門窗、外圍走廊防滑磁磚、油漆、室內照明木地板整修 及 柱 子 結 構 補 強 等等。      本結構補強及附屬範圍預算：新台幣壹仟貳佰伍拾萬元整 （含稅）。   二 .   服務建議書之撰寫   投標廠商提送 服務建議 書及附件內容，應依 招標文件及 契約載明之服務範圍及項目研擬，及 依下列規定撰寫：   1. 服務建議書封面：「 新北市天主教恆毅高級中學 活動中心 建築物結構安全補強工程 統包執行 服務建議書 」   2. 服務建議書首頁請標示廠商名稱，由負責人簽名後加蓋廠商及負責人印章。   3. 服務建議書 評估 施工 方式、 費用 等相關施工 內容，請參考本校提供：社團法人中華民國建 築技術學會出具之新北市天主教恆毅高級中學 活動中心 建築物耐震評估鑑定報告書 ( 相關電 子檔案請洽本校總務處庶務組索取 )   三 .   服務建議書內容及章節   1. 統包團隊工程執行能力評估 ：   統包團隊各成員 主要工作人員之學經歷、對建築與人 之美好 關係 建立 能力與實績、 對本統包 案了解程度（含現場勘察紀錄）、 相關 已完成及未完成 工程業績與經驗 ( 含設計 ) 、組織架構及 執行本案之財務計畫 ；並補充說明統包團隊各成員所獲獎懲紀錄。   統包團隊各成員之財務狀況及信用紀錄等說明。   2 .   結構 技師設計能力審查 ：   需求計畫分析 與結構計算簽證 、實現本案需求之規劃設計構想與理念、有關本統包工程之價 值工程研擬與實行、過去統合管理協力團隊之經歷與能力 、 可能發生之 問題與對策。 並提供

